РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МАЗАНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.08.2011                                                                                                   № 17

с. Белоярово

Об утверждении  муниципальной целевой программы «Ремонт автомобильных дорог на  территории Белояровского  сельсовета на 2012-2015 годы»

В целях повышения экономического роста и уровня жизни населения Белояровского сельсовета за счет совершенствования дорожно-уличной сети, приведения дорог к состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации»

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную целевую программу « Ремонт автомобильных дорог на территории Белояровского сельсовета на 2012-2015гг» (прилагается).

2. Объем средств местного бюджета на реализацию программы «Ремонт автомобильных дорог на территории Белояровского сельсовета на 2012-2015гг» утверждается ежегодно при принятии решения Белояровского сельского  Совета  народных депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                Л.В.Страхолист

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением  главы сельсовета   от 10.08.2011г.  № 17

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОЯРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НА 2012-2015 ГОД"

С.Белоярово

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | "Ремонт автомобильных дорог на территории Белояровского сельсовета в 2012-2015гг» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Белояровского сельсовета Мазановского района Амурской области |
| Разработчики программы | Администрация Белояровского сельсовета Мазановского района Амурской области |
| Цель программы | -содействие экономическому росту муниципальных образований, а также повышение уровня жизни населения за счет совершенствования дорожно-уличной сети, - приведения дорог к состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения согласно требованиям Государственного стандарта Российской Федерации |
| Задачи программы | - ремонт дорожно-уличной сети для удовлетворения возрастающего спроса на перевозки автомобильным транспортом; - сокращение транспортных издержек при перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом; - обеспечение круглогодичного транспортного сообщения; - предупреждение дорожно-транспортные происшествия(ДТП), - снижение отрицательного воздействия на окружающую среду, -повышение качества обслуживания школьного маршрута; -повышение уровня жизни населения Белояровского сельсовета. |
| Важнейшие целевые показатели | - обеспечение ремонта существующей сети дорог в соответствии с существующими нормативами; - предупреждение ДТП, связанных с дорожными условиями; - улучшение экологического состояния поселений. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2012-2015 годы |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Белояровского сельсовета Мазановского района Амурской области |
| Объемы и источники финансирования (прогнозно) | Общий объем финансирования составляет – 2344,0 тыс.руб В том числе по годам : 2012 – 366,0 тыс.руб 2013- 594,0 тыс.руб 2014- 764,0 тыс.руб 2015 – 620,0 тыс.руб Источник финансирования – местный и областной бюджеты |
| Ожидаемый результат реализации программы | - улучшение обслуживания транспортных направлений; - сокращение шумового воздействия и эмиссии вредных веществ; - повышение стабильности работы дорожных предприятий; - создание новых рабочих мест; - предупреждение ДТП |
| Организация управления и контроль за ходом реализации программы | Управление и контроль за ходом реализации программы осуществляет глава сельсовета. Отчет о ходе мероприятий предоставляется сельскому совету народных депутатов главой сельсовета ежегодно |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Протяженность автомобильных дорог на территории Белояровского сельсовета  по состоянию на 1 января 2011 года составляет  32,8 км, в том числе :

С гравийным  покрытием -  12,3 км., в том числе по селам:

В с.Белоярово – 7,8 км, в с.Каменка – 0,5 км, в с.Юбилейное – 4,0 км.

С грунтовым  покрытием – 20,5 км, по селам:

С.Белоярово – 11,9 км, в с.Каменка – 3,7 км, в с.Юбилейное – 4,9

Асфальтобетонное покрытие отсутствует.

Данные о протяженности автомобильных дорог на территории Белояровского сельсовета  приведены в приложении 1 -  таблица №  1.

Улично-дорожная сеть Белояровского сельсовета  в настоящее время находится в ведении   администрации Белояровского сельсовета.

За последние 5 лет интенсивность движения автотранспорта увеличилась в 3 раза,   количество автотранспорта в личном пользовании возросло в 2 раза, а площадь и состояние  дорог осталось на прежнем уровне.

В связи с ростом количества автотранспорта возросла интенсивность движения по улично-дорожной сети и, соответственно, возрос износ покрытия дорог. Строительство автодорог  в сельских населенных пунктах сельсовета  велось в основном в 70 - 80 годы прошлого века. Ремонт дорог в последующие годы из-за финансовых проблем в период перестройки практически не производился, в связи с чем, состояние дорог близко к критическому.

Площадь дорожно-уличной сети в населенных пунктах сельсовета составляет –  88200 кв.м ,  асфальтобетонное  покрытие отсутствует . Данные о площади дорожной сети и ее состоянии, протяженности дорог по типам покрытия по сельсовету приведены в приложении 2 - таблица N 2

Улично-дорожная сеть как элемент социальной и производственной инфраструктуры обеспечивает эффективную работу общественного и личного транспорта.

Из-за несоответствия уровня развития и транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети  спросу на автомобильные перевозки, населению сельсовета наносится значительный материальный ущерб, снижается качество обслуживания школьного маршрута.

Качество дорог - важнейший фактор инвестиционной привлекательности. Наличие современной дорожной инфраструктуры - необходимое условие социально-экономического развития сельсовета .

Неудовлетворительная транспортная доступность и качество уличной сети являются причиной ряда негативных социальных последствий, включая:

- снижение качества и увеличение стоимости товаров и услуг из-за трудностей доставки;

-снижение  качества обслуживания школьного маршрута;

- увеличение вредных выхлопов и шумового воздействия от автомобилей;

-увеличение загрязненности личных подворий  от пыли, поднятой транспортом;

- увеличение расходов на ремонт автотранспорта.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов власти сельсовета ,  района, других организаций, что обуславливает необходимость применения программных методов.

2. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации

Автомобильные  сельские дороги в большинстве не отвечают нормативным требованиям, как в части технических параметров, так и в части безопасности движения.

Существенное влияние на состояние существующей сети дорог оказывает  отсутствие организованного водоотвода из придорожной полосы.

Приведение в нормативное состояние существующей сети дорог и инженерных сооружений оказывает существенное воздействие на улучшение инфраструктуры сел сельсовета .

Реализация мероприятий по улучшению состояния дорожной сети предусмотрена в программе. Программа предусматривает комплексный подход к решению проблемы перехода от практики выполнения работ на отдельных участках дорог и сооружениях к отработке маршрутов и направлений, устанавливает приоритет дорожной политики и инструмент ее реализации, повышения эффективности использования выделяемых средств, позволит стимулировать развитие инфраструктуры сел и содействовать решению проблемы занятости населения.

Реализация мероприятий Программы позволит увеличить объемы работ по ремонту дорожно-уличной сети, окажет благоприятное воздействие на все дорожное хозяйство сельсовета . Более половины средств будет израсходовано на оплату продукции (битум, щебень,   электроэнергия и т.д.) и услуг других отраслей ( автомобильный транспорт и т.д.), что создаст предпосылки для их развития.

Главной целью Программы является содействие экономическому росту сельсовета , а также повышение уровня жизни населения за счет совершенствования дорожно-уличной сети, приведения дорог к состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, согласно требованиям Государственного стандарта Российской Федерации. Все требования стандарта являются обязательными и направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранения жизни, здоровья и имущества населения, охрану окружающей среды.

К числу наиболее значимых социальных последствий принятия Программы можно отнести следующее:

- профилактика  дорожно-транспортных происшествий;

- создание новых рабочих мест;

- сокращение шумового воздействия и эмиссии вредных веществ;

- удовлетворение потребностей территорий и организаций в выполнении дорожных работ, носящих временный или сезонный характер, а также работ по выполнению федеральных и региональных целевых программ социально-экономического развития;

- увеличение занятости населения.

Основными задачами Программы для достижения поставленных целей в планируемый период являются:

- ремонт дорожно-уличной сети для удовлетворения возросшего спроса на перевозки автомобильным транспортом;

- сокращение транспортных издержек при перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

- обеспечение круглогодичного транспортного сообщения;

- профилактика  дорожно-транспортных происшествий (ДТП), снижение отрицательного воздействия на окружающую среду;

-повышение качества обслуживания школьного маршрута;

-повышение уровня жизни населения Белояровского сельсовета.

Кроме того, Программа позволит:

- улучшить транспортно-эксплуатационное состояние существующей улично-дорожной сети;

- повысить безопасность дорожного движения.

Реализация Программы планируется в 2012-2015 году.

3. Система программных мероприятий

Программой предусматривается ремонт автомобильных дорог сельсовета .

Работы по ремонту  дорог  сельских улиц и инженерных сооружений на них должны обеспечивать бесперебойное, удобное и безопасное движение транспорта в любое время года, обеспечивая максимальное увеличение срока службы дорожной одежды при минимальных затратах.

Ежегодное комиссионное техническое обследование основных автомобильных дорог в населенных пунктах сельсовета показало, что основными причинами снижения скорости движения транспорта являются:

- разрушение покрытия проезжей части дорог, образование выбоин,

- отсутствие (канав)

Организационные мероприятия Программы включают в себя следующие этапы:

1. Определение наименований и участков дорог для выполнения ремонтных работ.

2. Составление дефектных ведомостей и подготовка сметной документации, определение сметной стоимости объектов.

3. Конкурсный отбор подрядной организации.

4. Заключение договора (контракта) на выполнение работ.

Перечень объектов по ремонту дорог в 2011-2015 году приведен в приложении  3 (таблица N 3). Приоритетным направлением Программы является ремонт дорожно-уличной сети.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общая сумма затрат на реализацию мероприятий Программы составляет 2344,0 тыс.. рублей.

Источник финансирования программы – местный бюджет, районный, областной

Финансирование Программы предусматривается за счет средств, выделяемых на текущие расходы, без использования средств на капитальные вложения.

Реализация Программы планируется в 2012-2015 годах. Распределение финансирования приведено в приложении 4 (таблицы N 4, № 5, № 6).

5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает организационную, экономическую и правовую составляющие, обеспечивающие управление Программой и реализацию программных мероприятий.

Администрация Белояровского сельсовета  направляют в Белояровский сельский совет народных депутатов ежегодный  отчет о ходе выполнения мероприятий Программы до 1 ноября текущего года и предложения по перечню объектов ремонта и объемам финансирования для уточнения  программы на следующий год.

Предложения об изменении положений Программы вводятся в действие Постановлением главы сельсовета .

Администрация Белояровского сельсовета  выступает в роли заказчика, задачами которого являются:

- обеспечение надлежащего ремонта дорожно-уличной сети и обеспечение безопасности движения транспорта в течение года;

- привлечение подрядных организаций на условиях аукционов на производство работ в рамках Программы.

Организация и проведение аукционов по размещению муниципального заказа на выполнение работ по ремонту улиц и дорог поселений возлагается на единую постоянно действующую комиссию по размещению муниципального заказа администрации Мазановского района .

Выполнение мероприятий Программы проходит в тесном взаимодействии с организациями других отраслей муниципального хозяйства, обслуживающими объекты инженерной инфраструктуры, транспорта.

6. Организация управления Программой

и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее реализации возлагается на главу сельсовета

Администрация Белояровского сельсовета  направляют в Белояровский сельский совет народных депутатов ежегодный  отчет о ходе выполнения мероприятий Программы до 1 ноября текущего года и предложения по перечню объектов ремонта и объемам финансирования для уточнения  программы на следующий год.

7. Прогноз ожидаемых социально-экономических

результатов реализации Программы

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения муниципального образования в результате реализации программных мероприятий используются следующие показатели:

1. Дорожный эффект, связанный с повышением эффективности эксплуатации дорог, качеством дорожных покрытий и выполнения дорожных работ (снижение расходов на эксплуатацию дорог и транспортных средств, повышение долговечности и надежности покрытий, повышение эффективности использования средств - экономия средств, выделяемых на дорожные работы, до 10 % в связи с повышением качества проведения подрядных торгов, снижение ресурсоемкое выполнения дорожных работ).

2. Транспортный эффект, характеризующий прямую выгоду пользователей дорог от улучшения дорожных условий в виде снижения себестоимости перевозок и сокращения потребности в транспортных средствах вследствие повышения их производительности (снижение себестоимости перевозок, сокращение потребности в транспортных средствах).

3. Социально-экономический эффект в связи с повышением удобства и безопасности сообщения, сокращением времени пребывания пассажиров в пути, снижением потерь от ДТП, сокращением экологического ущерба от воздействия автотранспорта на окружающую природную среду, увеличением количества благоустроенных автодорог, своевременным оказанием медицинской помощи, созданием новых рабочих мест, содействием обслуживанию новых транспортных связей.

4. Внетранспортный экономический эффект в других отраслях экономики вследствие активизации предпринимательской деятельности, повышения сохранности и сокращения времени доставки грузов.

Промежуточные итоги реализации программы представлены в Приложении № 5 – таблица № 7

8. Показатели ремонта дорог

Реализация программных мероприятий приведет к росту темпов развития промышленности, предпринимательства и притоку инвестиций.

Своевременный ремонт дорожно-уличной сети будет способствовать развитию инфраструктуры поселений, улучшению инвестиционного климата, улучшению условий жизни сельчан.

Приложение № 1 к муниципальной целевой программе «Ремонт дорожно-уличной сети Белояровского сельсовета»

Таблица 1

ПЛОЩАДЬ УЛИЧНО- ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ПО БЕЛОЯРОВСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2011Г.

| № пп | Наименование дороги | Протяженность (км) |
| --- | --- | --- |
| С.Белоярово |
| 1 | Ул.Набережная | 1,7 |
| 2 | ул.Советская | 1,7 |
| 3 | Ул.Новая | 1,9 |
| 4 | Ул.Зелёная | 2,3 |
| 5 | Ул.Загорная | 1,7 |
| 6 | Ул.Садовая | 1,9 |
| 7 | Ул.Солнечная | 1,6 |
| 8 | Пер. Солнечный | 0,4 |
| 9 | Пер.Безымянный | 0,8 |
| 10 | Пер.Зейский | 0,5 |
| 11 | Пер.Школьный | 0,8 |
| 12 | Пер.Пионерский | 0,8 |
| 13 | Пер.Зеленый | 0,3 |
| 14 | Пер. Новый | 0,5 |
| 15 | Пер. Загорный | 0,5 |
| 16 | Пер.Набережный | 0,3 |
| 17 | Пер.Советский | 0,4 |
| 19 | Пер. Кладбищенский | 0,8 |
| 20 | Пер. Тришкинский | 0,3 |
| 21 | Пер. Лесной | 0,7 |
|  | Итого по с.Белоярово | 19,7 |
| С.Каменка |
| 22 | Ул.Центральная | 3,5 |
| 23 | Пер. Кладбищенский | 0,5 |
| 24 | Пер. Озерный | 0,2 |
|  | Итого по с.Каменка | 4,2 |
| С.Юбилейное |
| 20 | Ул. Центральная 1 | 2,0 |
| 21 | Ул. Центральная 2 | 2,0 |
| 22 | Пер. Уличный | 0,4 |
| 23 | Пер. Цветочный | 3,0 |
| 24 | Пер. Лесной | 1,5 |
|  | Итого по с.Юбилейное | 8,9 |
|  | Всего по сельсовету | 32,8 |

Приложение № 2 к муниципальной целевой программе «Ремонт дорожно-уличной сети Белояровского сельсовета»

Таблица 2

СОСТОЯНИЕ  УЛИЧНО- ДОРОЖНОЙ СЕТИ ПО ТИПАМ ПОКРЫТИЯ

ПО БЕЛОЯРОВСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2011Г.

|  | Наименование улицы | Площадь дорожно-уличной сети (кв.м) | Из них | В том числе нуждается в ремонте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | гравийные | грунтовые |  |
| С.Белоярово |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Набережная | 5100 | 0 | 5100 | 5100 |
| 2 | Часть ул.Советской | 2400 | 0 | 2400 | 2400 |
| 3 | Ул.Новая | 5700 | 0 | 5700 | 5700 |
| 4 | Ул.Зелёная | 6900 | 6900 | 0 | 6900 |
| 5 | Ул.Загорная | 5100 | 0 | 5100 | 5100 |
| 6 | Ул.Садовая | 5700 | 0 | 5700 | 5700 |
| 7 | Ул.Солнечная | 4800 | 4800 | 0 | 4800 |
| 8 | Пер. Солнечный | 1200 | 1200 | 0 | 1200 |
| 9 | Пер.Безымянный | 2400 | 0 | 2400 | 2400 |
| 10 | Пер.Зейский | 1500 | 1500 | 0 | 1500 |
| 11 | Пер.Школьный | 2400 | 2400 | 0 | 2400 |
| 12 | Пер.Пионерский | 2400 | 2400 | 0 | 2400 |
| 13 | Пер.Зеленый | 900 | 0 | 900 | 900 |
| 14 | Пер. Новый | 1500 | 0 | 1500 | 1500 |
| 15 | Пер.Загорный | 1500 | 0 | 1500 | 1500 |
| 16 | Пер.Набережный | 900 | 0 | 900 | 900 |
| 17 | Пер.Советская | 1200 | 0 | 1200 | 1200 |
| 18 | Подъезд к кладбищу | 2400 | 2400 | 0 | 2400 |
| 19 | Подъезд к свалке | 900 | 0 | 900 | 900 |
| 20 | Подъезд к скотомогильнику | 2100 | 0 | 2100 | 2100 |
|  | Итого по с.Белоярово | 57000 | 21600 | 35400 | 57000 |
| С.Каменка |  |  |  |  |
| 21 | Ул.Центральная | 10500 | 10500 | 0 | 10500 |
| 22 | Подъезд к кладбищу | 1500 | 1500 | 0 | 1500 |
| 23 | Пер.к озеру | 600 | 0 | 600 | 600 |
|  | Итого по с.Каменка | 12600 | 12000 | 600 | 12600 |
| С.Юбилейное |  |  |  |  |
| 24 | Ул. Центральная 1 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 25 | Ул. Центральная 2 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 26 | Пер. между улицами | 1200 | 0 | 1200 | 1200 |
| 27 | Подъезд к кладбищу | 900 | 900 | 0 | 900 |
| 28 | Подъезд к скотомогильнику | 4500 | 0 | 4500 | 4500 |
|  | Итого по с.Юбилейное | 18600 | 12900 | 5700 | 18600 |
|  | Итого по сельсовету | 88200 | 46500 | 41700 | 88200 |

Приложение № 3 к муниципальной целевой программе «Ремонт дорожно-уличной сети Белояровского сельсовета»

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ   ПО РЕМОНТУ УЛИЧНО - ДОРОЖНОЙ СЕТИ

БЕЛОЯРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

|  | Наименование улицы | Площадь дороги, нуждающаяся в ремонте (кв.м.) |
| --- | --- | --- |
| № пп |  |  |
| 1 | Ул.Набережная | 5100 |
| 2 | Часть ул.Советской | 2400 |
| 3 | Ул.Новая | 5700 |
| 4 | Ул.Зелёная | 6900 |
| 5 | Ул.Загорная | 5100 |
| 6 | Ул.Садовая | 5700 |
| 7 | Ул.Солнечная | 4800 |
| 8 | Пер. Солнечный | 1200 |
| 9 | Пер.Безымянный | 2400 |
| 10 | Пер.Зейский | 1500 |
| 11 | Пер.Школьный | 2400 |
| 12 | Пер.Пионерский | 2400 |
| 13 | Пер.Зеленый | 900 |
| 14 | Пер. Новый | 1500 |
| 15 | Пер.Загорный | 1500 |
| 16 | Пер.Набережный | 900 |
| 17 | Пер.Советская | 1200 |
| 18 | Подъезд к кладбищу | 2400 |
| 19 | Подъезд к свалке | 900 |
| 20 | Подъезд к скотомогильнику | 2100 |
|  | Итого по с.Белоярово | 57000 |
| 21 | Ул.Центральная | 10500 |
| 22 | Подъезд к кладбищу | 1500 |
| 23 | Пер.к озеру | 600 |
|  | Итого по с.Каменка | 12600 |
| 24 | Ул. Центральная 1 | 6000 |
| 25 | Ул. Центральная 2 | 6000 |
| 26 | Пер. между улицами | 1200 |
| 27 | Подъезд к кладбищу | 900 |
| 28 | Подъезд к скотомогильнику | 4500 |
|  | Итого по с.Юбилейное | 18600 |
|  | Итого по сельсовету | 88200 |

Приложение № 4 к муниципальной целевой программе «Ремонт дорожно-уличной сети Белояровского сельсовета»

Таблица 4

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО РЕМОНТУ УЛИЧНО - ДОРОЖНОЙ СЕТИ

БЕЛОЯРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

|  | Наименование улицы | Площадь дороги, нуждающаяся в ремонте (кв.м.) | Объемы финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп |  |  |  |
| 1 | с.Белоярово | 57000 | 1470,0 |
| 2 | с.Каменка | 12600 | 374,0 |
| 3 | с.Юбилейное | 18600 | 500,0 |
|  | Итого по сельсовету | 88200 | 2344,0 |

Таблица 5

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО РЕМОНТУ УЛИЧНО - ДОРОЖНОЙ СЕТИ

БЕЛОЯРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

( по годам)

|  | Наименование улицы | Площадь дороги, нуждающаяся в ремонте (кв.м.) | Объемы финансирования (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | с.Белоярово | 57000 | 366,0 | 348,0 | 390,0 | 366,0 |
|  | с.Каменка | 12600 | - | - | 164,0 | 210,0 |
|  | с.Юбилейное | 18600 | - | 246,0 | 210,0 | 44,0 |
|  | Итого по сельсовету | 88200 | 366,0 | 594,0 | 764,0 | 620,0 |

Таблица 6

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПО ГОДАМ ПО РЕМОНТУ УЛИЧНО - ДОРОЖНОЙ СЕТИ

БЕЛОЯРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

( по улицам)

|  | Наименование улицы | Площадь дороги, нуждающаяся в ремонте (кв.м.) | Объемы финансирования (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| С.Белоярово |
| 1 | Ул.Набережная | 5100 | - | - | 102,0 | - |
| 2 | Часть ул.Советской | 2400 | - | 48,0 | - | - |
| 3 | Ул.Новая | 5700 | - | - | 114,0 | - |
| 4 | Ул.Зелёная | 6900 | 138,0 | - | - | - |
| 5 | Ул.Загорная | 5100 | - | 204,0 | - | - |
| 6 | Ул.Садовая | 5700 | 228,0 | - | - | - |
| 7 | Ул.Солнечная | 4800 | - | 96,0 | - | - |
| 8 | Пер. Солнечный | 1200 | - | - | - | 24,0 |
| 9 | Пер.Безымянный | 2400 | - | - | - | 48,0 |
| 10 | Пер.Зейский | 1500 | - | - | - | 30,0 |
| 11 | Пер.Школьный | 2400 | - | - | - | 48,0 |
| 12 | Пер.Пионерский | 2400 | - | - | - | 48,0 |
| 13 | Пер.Зеленый | 900 | - | - | - | 18,0 |
| 14 | Пер. Новый | 1500 | - | - | - | 30,0 |
| 15 | Пер.Загорный | 1500 | - | - | - | 60,0 |
| 16 | Пер.Набережный | 900 | - | - | - | 36,0 |
| 17 | Пер.Советская | 1200 | - | - | - | 24,0 |
| 18 | Подъезд к кладбищу | 2400 | - | - | 96,0 | - |
| 19 | Подъезд к свалке | 900 | - | - | 36,0 | - |
| 20 | Подъезд к скотомогильнику | 2100 | - | - | 42,0 | - |
|  | Итого по с.Белоярово | 57000 | 366,0 | 348,0 | 390,0 | 366,0 |
| С.каменка |
| 21 | Ул.Центральная | 10500 | - | - | - | 210,0 |
| 22 | Подъезд к кладбищу | 1500 | - | - | 60,0 | - |
| 23 | Пер.к озеру | 600 | - | - | 104,0 | - |
|  | Итого по с.Каменка | 12600 | - | - | 164,0 | 210,0 |
| С.Юбилейное |  |  |  |  |  |
| 24 | Ул. Центральная 1 | 6000 | - | 120,0 | - | - |
| 25 | Ул. Центральная 2 | 6000 | - | - | 120,0 | - |
| 26 | Пер. между улицами | 1200 | - | 72,0 | - | - |
| 27 | Подъезд к кладбищу | 900 | - | 54,0 | - | - |
| 28 | Подъезд к скотомогильнику | 4500 | - | - | 90,0 | 44,0 |
|  | Итого по с.Юбилейное | 18600 | - | 246,0 | 210,0 | 44,0 |
|  | Итого по сельсовету | 88200 | 366,0 | 594,0 | 764,0 | 620,0 |

Приложение № 5 к муниципальной целевой программе «Ремонт дорожно-уличной сети Белояровского сельсовета»

Таблица 7

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

|  | Наименование улицы | Площадь дороги, нуждающаяся в ремонте (кв.м.) | Отремонтированная площадь дороги в рамках реализации программы (кв.м) | Затрачено средств (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп |  |  |  |  |
| 2012 |
|  | С.Белоярово |  |  |  |
| 1 | Ул.Зелёная | 6900 | 6900 | 138,0 |
| 2 | Ул.Садовая | 5700 | 5700 | 228,0 |
|  | Итого по сельсовету | 12600 | 12600 | 366,0 |
| 2013 |
|  | С.Белоярово |  |  |  |
| 3 | Часть ул.Советской | 2400 | 2400 | 48,0 |
| 4 | Ул.Загорная | 5100 | 5100 | 204,0 |
| 5 | Ул.Солнечная | 4800 | 4800 | 96,0 |
|  | Итого по с.Белоярово | 12300 | 12300 | 348,0 |
|  | С.Юбилейное |  |  |  |
| 6 | Ул. Центральная 1 | 6000 | 6000 | 120,0 |
| 7 | Пер. между улицами | 1200 | 1200 | 72,0 |
| 8 | Подъезд к кладбищу | 900 | 900 | 54,0 |
|  | Итого по с.Юбилейное | 8100 | 8100 | 246 |
|  | Итого по сельсовету | 20400 | 20400 | 594,0 |
| 2014 |
|  | С.Белоярово |  |  |  |
| 9 | Ул.Набережная | 5100 | 5100 | 102,0 |
| 10 | Ул.Новая | 5700 | 5700 | 114,0 |
| 11 | Подъезд к кладбищу | 2400 | 2400 | 96,30 |
| 12 | Подъезд к свалке | 900 | 900 | 36,0 |
| 13 | Подъезд к скотомогильнику | 2100 | 2100 | 42,0 |
|  | Итого по с.Белоярово | 16200 | 16200 | 390,0 |
|  | С.Каменка |  |  |  |
| 14 | Подъезд к кладбищу | 1500 | 1500 | 60,0 |
| 15 | Пер.к озеру | 600 | 600 | 104,0 |
|  | Итого по с.Каменка | 2100 | 2100 | 164,0 |
|  | С.Юбилейное |  |  |  |
| 16 | Ул. Центральная 2 | 6000 | 6000 | 120,0 |
| 17 | Подъезд к скотомогильнику | 4500 | 4500 | 90,0 |
|  | Итого по с.Юбилейное | 10500 | 10500 | 210,0 |
|  | Итого по сельсовету | 28800 | 28800 | 764,0 |
| 2015 |
| 18 | Пер. Солнечный | 1200 | 1200 | 24,0 |
| 19 | Пер.Безымянный | 2400 | 2400 | 48,0 |
| 20 | Пер.Зейский | 1500 | 1500 | 30,0 |
| 21 | Пер.Школьный | 2400 | 2400 | 48,0 |
| 22 | Пер.Пионерский | 2400 | 2400 | 48,0 |
| 23 | Пер.Зеленый | 900 | 900 | 18,0 |
| 24 | Пер. Новый | 1500 | 1500 | 30,0 |
| 25 | Пер.Загорный | 1500 | 1500 | 60,0 |
| 26 | Пер.Набережный | 900 | 900 | 36,0 |
| 27 | Пер.Советская | 1200 | 1200 | 24,0 |
|  | Итого по с.Белоярово | 16800 | 16800 | 366,0 |
|  | С.Каменка |  |  |  |
| 28 | Ул.Центральная | 10500 | 10500 | 210,0 |
|  | Итого по с.Каменка | 10500 | 10500 | 210,0 |
|  | С.Юбилейное |  |  |  |
| 29 | Подъезд к скотомогильнику | 4500 | 4500 | 44,0 |
|  | Итого по с.Юбилейное | 4500 | 4500 | 44,0 |
|  | Итого по сельсовету | 31800 | 31800 | 620,0 |