| КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде |
| --- |
|  | Наименование услуги в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р | Наименование услуги (функции), предоставляемой администрацией Мазановского сельсовета | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных услуг (функций) в электронном виде |
|  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап |
| 1. Услуги в сфере социальной защиты населения |
| 1.1 | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Администрация Мазановского сельсовета | 1. Назначение ответственного должностного лица за предоставление официальной информации в Сводный реестр 04.042013 2. Формирование административных регламентов предоставления услуг и их утверждение 22.10.2013 3. Осуществление мероприятий по подготовке сведений для размещения необходимой информации об услуге на Едином портале 22.11.2013 Подготовка отчета о завершении выполнения первого этапа плана перехода 01.12.2013 | 1. Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов заявителей (при внесении изменений в порядок оказания услуги) 07.08.2013 2. Доработка административного регламента предоставления услуги (или иного нормативного правового акта, регулирующего порядок оказания услуги) 20.11.2013 2. Подготовка и размещение необходимой информации об услуге на Едином портале, в том числе внесения изменений в информацию, размещенную на Едином портале на первом этапе 21.12.2013 Подготовка отчета о завершении выполнения второго этапа плана перехода 01.01.2014 | 1. Проведение всестороннего анализа процедур предоставления услуги и выработка предложений по улучшению указанного процесса в рамках третьего этапа 01.04.2013 2. Комплекс мер, направленных на модернизацию аппаратного обеспечения в связи с необходимостью обрабатывать документы, поступающие в электронном виде, в том числе создание локальных сетей, размещение почтовых серверов и т.д. 01.06.2013 3. Разработку информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление услуги в соответствии с требованиями третьего этапа (при необходимости) 4. Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов для предоставления услуги работе с электронными документами 01.01.2014 5. Подготовку, согласование и размещение электронных форм документов для обеспечения возможности их заполнения в интерактивном режиме на Едином портале 01.04.2013 6. Внесение изменений в информацию об услуге, размещенной на Едином портале на первом и втором этапе (при необходимости) 01.06.2013 Подготовка отчета о завершении выполнения третьего этапа 01.07.2013 | 1. Актуализацию информации и определение необходимых объемов разработки и внесения изменений в законодательство Российской Федерации (при необходимости) 01.09.2013 2. Комплекс мер, направленных на модернизацию программно-аппаратного обеспечения в связи с увеличением операционной нагрузки на информационные системы, связанной с увеличением обмена данными между информационными системами, а также в связи с началом использования детализированного административного регламента, включающего осуществление в электронном виде отдельных административных процедур 01.11.2013 3. Внесение изменений или заключение соглашений об информационном обмене через Систему межведомственного электронного взаимодействия с Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 01.12.2013 4. Подготовка отчета о завершении выполнения четвертого этапа 01.01.2014 | 1. Подготовка временных инструкций по работе с документами заявителей, зарегистрированными и обрабатывающимися в соответствии с требованиями четвертого этапа 1.06.2014 2. Модернизация специального программного обеспечения 01.07.2014 3. Модернизация механизмов информационного обмена между автоматизированной системой приема и обработки документов заявителей, Единым порталом, информационной системой, предназначенной для обеспечения предоставления услуги 01.09. 2014 4. Внесение изменений или заключение соглашений об информационном обмене через Систему межведомственного электронного взаимодействия с Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 01.12.2014 5. Подготовка отчета о завершении выполнения пятого этапа. 01.01.2015 |
| 1.2 | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Администрации Мазановского сельсовета | 1. Назначение ответственного должностного лица за предоставление официальной информации в Сводный реестр 04.03.2013 2. Формирование административных регламентов предоставления услуг и их утверждение 22.10.2013 3. Осуществление мероприятий по подготовке сведений для размещения необходимой информации об услуге на Едином портале 22.11.2013 Подготовка отчета о завершении выполнения первого этапа плана перехода 01.12.2013 | 1. Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов заявителей (при внесении изменений в порядок оказания услуги) 07.08.2013 2. Доработка административного регламента предоставления услуги (или иного нормативного правового акта, регулирующего порядок оказания услуги) 20.11.2013 2. Подготовка и размещение необходимой информации об услуге на Едином портале, в том числе внесения изменений в информацию, размещенную на Едином портале на первом этапе 21.12.2013 Подготовка отчета о завершении выполнения второго этапа плана перехода 01.01.2014 | 1. Проведение всестороннего анализа процедур предоставления услуги и выработка предложений по улучшению указанного процесса в рамках третьего этапа 01.04.2014 2. Комплекс мер, направленных на модернизацию аппаратного обеспечения в связи с необходимостью обрабатывать документы, поступающие в электронном виде, в том числе создание локальных сетей, размещение почтовых серверов и т.д. 01.06.2014 3. Разработку информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление услуги в соответствии с требованиями третьего этапа (при необходимости) 4. Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов для предоставления услуги работе с электронными документами 01.01.2014 5. Подготовку, согласование и размещение электронных форм документов для обеспечения возможности их заполнения в интерактивном режиме на Едином портале 01.04.2014 6. Внесение изменений в информацию об услуге, размещенной на Едином портале на первом и втором этапе (при необходимости) 01.06.2013 Подготовка отчета о завершении выполнения третьего этапа 01.07.2013 | 1. Актуализацию информации и определение необходимых объемов разработки и внесения изменений в законодательство Российской Федерации (при необходимости) 01.09.2013 2. Комплекс мер, направленных на модернизацию программно-аппаратного обеспечения в связи с увеличением операционной нагрузки на информационные системы, связанной с увеличением обмена данными между информационными системами, а также в связи с началом использования детализированного административного регламента, включающего осуществление в электронном виде отдельных административных процедур 01.11.2013 3. Внесение изменений или заключение соглашений об информационном обмене через Систему межведомственного электронного взаимодействия с Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 01.12.2014 4. Подготовка отчета о завершении выполнения четвертого этапа 01.01.2014 | 1. Подготовка временных инструкций по работе с документами заявителей, зарегистрированными и обрабатывающимися в соответствии с требованиями четвертого этапа 1.06.2014 2. Модернизация специального программного обеспечения 01.07.2014 3. Модернизация механизмов информационного обмена между автоматизированной системой приема и обработки документов заявителей, Единым порталом, информационной системой, предназначенной для обеспечения предоставления услуги 01.09. 2014 4. Внесение изменений или заключение соглашений об информационном обмене через Систему межведомственного электронного взаимодействия с Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 01.12.2014 5. Подготовка отчета о завершении выполнения пятого этапа. 01.01.2015 |
| 2. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 2.1 | Выдача документов ( выписки из похозяйственной книги, справок и иных документов) | Выдача документов (выписки из домовой книги, справок и иных документов) | Администрации Мазановского сельсовета | 1. Назначение ответственного должностного лица за предоставление официальной информации в Сводный реестр 04.04.2013 2. Формирование административных регламентов предоставления услуг и их утверждение 22.10.2013 3. Осуществление мероприятий по подготовке сведений для размещения необходимой информации об услуге на Едином портале 22.11.2013 Подготовка отчета о завершении выполнения первого этапа плана перехода 01.12.2013 | 1. Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов заявителей (при внесении изменений в порядок оказания услуги) 07.08.2013 2. Доработка административного регламента предоставления услуги (или иного нормативного правового акта, регулирующего порядок оказания услуги) 20.11.2013 2. Подготовка и размещение необходимой информации об услуге на Едином портале, в том числе внесения изменений в информацию, размещенную на Едином портале на первом этапе 21.12.2013 Подготовка отчета о завершении выполнения второго этапа плана перехода 01.01.2014 | 1. Проведение всестороннего анализа процедур предоставления услуги и выработка предложений по улучшению указанного процесса в рамках третьего этапа 01.04.2014 2. Комплекс мер, направленных на модернизацию аппаратного обеспечения в связи с необходимостью обрабатывать документы, поступающие в электронном виде, в том числе создание локальных сетей, размещение почтовых серверов и т.д. 01.06.2014 3. Разработку информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление услуги в соответствии с требованиями третьего этапа (при необходимости) 4. Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов для предоставления услуги работе с электронными документами 01.01.2014 5. Подготовку, согласование и размещение электронных форм документов для обеспечения возможности их заполнения в интерактивном режиме на Едином портале 01.04.2014 6. Внесение изменений в информацию об услуге, размещенной на Едином портале на первом и втором этапе (при необходимости) 01.06.2014 Подготовка отчета о завершении выполнения третьего этапа 01.07.2014 | 1. Актуализацию информации и определение необходимых объемов разработки и внесения изменений в законодательство Российской Федерации (при необходимости) 01.09.2014 2. Комплекс мер, направленных на модернизацию программно-аппаратного обеспечения в связи с увеличением операционной нагрузки на информационные системы, связанной с увеличением обмена данными между информационными системами, а также в связи с началом использования детализированного административного регламента, включающего осуществление в электронном виде отдельных административных процедур 01.11.2014 3. Внесение изменений или заключение соглашений об информационном обмене через Систему межведомственного электронного взаимодействия с Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 01.12.2014 4. Подготовка отчета о завершении выполнения четвертого этапа 01.01.2015 |  |

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЗАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.03.2013	                        №13

с. Мазаново

Об утверждении календарного плана

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде

В соответствии с  пунктом 1 части 4 статьи 29 федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

п о с т а н о в л я е м:

1. Утвердить календарный план перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, согласно приложению № 1.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                        Н.И.Овчинникова